融创“星”城（德鑫体育）西侧厂房外立面

改造工程

招 标 文 件

采购单位： 黄冈卓诚房地产开发有限公司

日    期： 二○一九年八月

为加快黄冈产业园的开发建设，满足园区管委会招商引资的需要，依据公司经理办公会会议精神，需启动融创“星”城（德鑫体育）西侧厂房外立面改造工程。按照园区管委会主任办公会集体研究审定的《内部采购制度》（试行）的相关规定，现对该项目已有厂房外立面改造进行招标，具体内容如下：

第一章、项目名称及工期要求

1、融创“星”城（德鑫体育）西侧厂房外立面改造工程。

2、2019年9月15日之前竣工。具体开工日期以招标人现场代表或监理单位总工程师签发的开工令为准。

第二章、招标范围

1、招标范围：详见《维修方案》和《工程量清单》，最终以招标人现场代表确认的维修范围为准。

2、质量要求：工程质量要求达到施工验收合格标准，并保证符合国家和工程所在地地方之法律法规、规范和行业标准。

第三章、投标人要求

1、投标人须具备建筑施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力（合法有效的营业执照、资质证书、类似业绩等证明材料的原件和复印件，其中复印件需加盖公章）。

2、投标人承诺：投标人不得存在下列情形之一：（1）没有被责令停业；（2）没有被暂停或取消投标资格；（3）财产没有被接管或冻结；（4）在最近三年内没有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题。（由各投标人自行承诺）。

3、委托代理人需提供法定代表人授权委托书（附法人及委托代理人身份证复印件，并签法人章）。

4、不接受联合体投标。

5、投标人自行踏勘现场。

6、财务要求：有注册会计师事务所出具的企业2017年和2018年连续两年年度企业财务状况审计报告（财务状况不应存在资不抵债的情况）

第四章、报名和投标文件的递交

1、招标文件将在融创建投公司公告，发布官方网站为：黄冈融创建设投资有限公司www.hgrcjt.com。公告日期为2019年8月20日上午9:00至2019年8月22日下午17：00分，公告期间各潜在投标人可在招标人111室现场报名。由招标人对符合要求的投标人发放招标文件等相关资料。

2、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2019年8月27日上午10时00分，地点为黄冈产业园融创建投公司102会议室。

3、逾期送达或未送达至指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4、投标人的法定代表人或其委托代理人，向招标人出示本人身份证(或其他法定身份证明文件)，以证明其出席，否则，其投标文件按无效标处理。

5、投标文件需提供正本、副本各壹套，投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

第五章、报价须知

1、本项目最高限价为¥：791609.18元（人民币大写：柒拾玖万壹仟陆百零玖元壹角捌分）。投标报价小于或等于最高限价的为有效投标报价,投标报价大于最高限价的为废标。同时，投标人应结合“第六条：工程量清单””的要求进行投标报价。

2、最高限价依据《维修方案》和施工图纸等进行编制。

3、报价均已包括为实施和完成合同所需的产品、劳务、附件、质检（自检）、运输、安装调试人员培训、缺陷修复等销售服务及相关管理、方案和图纸优化、施工配合费、保险、税费、利润等在内的费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险。

4、采购项目技术规格、参数及要求等数据以招标人现场代表要求为准。

5、付款方式：本项目维修完成且验收合格，付至相关方最终审定金额的70%；按程序经相关造价咨询单位审核后，累计支付至审核金额的90%；按程序经政府机构审计后，累计支付至审计金额的97%；剩余3%作为本工程的质量保证金，到期后按合同约定无息返还。

第六章、工程量清单

1、工程量清单说明

1.1 本工程量清单依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》以及招标文件中包括的图纸等编制，是工程量清单计价的基础，应作为编制招标控制价、投标报价、计算工程量、支付工程款、调整合同价款、办理竣工结算以及工程索赔等的重要依据。

1.2本工程依据省、市有关计价规定编制招标控制价。

1.3本工程量清单应与招标文件中的要求及图纸等一起阅读和理解。投标人在投标中须对工程量清单进行校对，如有异议均须在招标文件规定的时间内向招标人提出书面异议或修正要求。招标人将以书面的形式对工程量清单进行修正，并发给所有投标人作为投标报价的依据。对招标人修正后的工程量清单投标人仍有异议的，招标人应将有异议项目详细工程量计算式分发所有投标人，在工程造价管理部门的主持下进行工程量会审。

1.4投标人应按招标人提供的工程量清单填报价格。填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。

2、投标报价说明

2.1投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

(1)本招标文件；

(2)中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)和配套的工程量计价规范(GB50854-2013~GB50862-2013)(以下简称“计价规范”、“计量规范”、“计价计量规范”)、鄂建文[2013]39号《关于执行<房屋建筑与装饰工程工程量计算规范>(GB50584-2013)等9项工程量计算规范有关问题的通知》、鄂建办[2018]27号《关于发布<湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表>等8项定额的通知》、鄂建办[2019]93号《关于调整湖北省建设工程计价依据的通知》以及招标文件中包括的图纸、维修方案等。

(3)招标文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件；

(4)施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

(5)与建设项目相关的标准、规定等技术资料；

(6)材料价格采用黄冈市造价管理站2019年第6期工程造价信息发布的价格信息(黄州)；

(7)使用广联达计价软件进行编制，并编入投标文件；

(8)本工程采用一般计税方法，综合单价计价

(9)其他的相关资料。

2.2投标报价的要求

2.2.1投标报价应包括完成招标文件规定的工程量清单所列项目的全部费用，包括但不限于分部分项工程费、措施项目费（投标人可根据实际情况自主增列措施项目，不管是否增列，均认为综合考虑了相关费用）、其他项目费（投标人可根据实际情况自主增列其他项目，不管是否增列，均认为综合考虑了相关费用）、规费和税金（注：投标人自主做出报价，对于不可竞争费用投标人需按照国家相关计价规范计列，对于可竞争费用投标人自主报价，投标人所报价格为完成该工程的全部费用）。

2.2.2工程量清单计价采用综合单价计价。综合单价包括但不限于：人工费(含加工费)、材料费(含损耗)、机械费(含机械设备在施工场地内外的移动、搬运)、材料场内外运输费(含场外运输、场内多次转运)、装卸费、安装费、管理费、利润，并考虑风险因素（包括但不限于因工程量清单及计价表错、漏对造价的影响；因市场变化、政策性调整导致的材料价格变化；因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；因停水、停电造成的延误，以及任何原因的赶工措施等；投标人投标时现场踏勘结果与实际施工时现场不一致的风险；图纸已隐含或根据现场实际情况及各种规范要求而完成本工程所必须的各项工作内容；因政府行为交通管制和停工要求，以及二次搬运、施工场地不足、成品保护等所需措施的设计、施工、安装、运行和维护的一切费用和工期，并已考虑了各种可能影响施工的因素并采取合理措施保证施工的正常进行所增加的费用）。

2,2.3除上述所列，投标报价还应包括与本项目内已入驻企业、相关政府部门等的沟通协调、场地清理费、机械及人员多次进退场费、各项措施费(包括但不限于放线定位、施工临时通道的修筑及复原、施工障碍物的清理(含树木的砍伐)、生活及施工用水用电(含发电机发电)、安全文明施工措施、临时设施、成品保护、与其它相邻界面专业交叉作业及配合、环境保护、冬雨季施工降效、完工清洁、垃圾清运、竣工验收及移交等措施产生的费用)、行政事业收费、各项管理费、规费、风险、利润、税金、抢工费、施工不可预见费(调解已入驻企业人员、附近居民及城管阻工、政府部门所产生的费用)、保修费、劳保福利、因手续不全的其它费用开支和工伤事故全部费用开支均包括在内，同时还包含本工程意外伤害保险费、乙方施工工作范围内的甲供材料设备的现场搬运和保管费用、工程一切险和第三者责任险和施工过程中因乙方原因造成损失而发生的费用等乙方为履行本合同、达到本工程施工要求的一切费用。

2.2.4投标人应当根据本企业的具体经营状况、技术装备水平、管理水平和市场价格信息，视工程的实际情况、风险程度，自主确定人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施费和风险，按省、市有关规定计取安全文明、规费和税金，提出投标报价，且不得低于其企业成本，若存在投标报价缺项的情况，将被认为已在其他报价中综合考虑。

2.2.5投标人在进行工程量清单招标的投标报价时，不能进行总价优惠（或降价、让利），投标人对投标报价的任何优惠（或降价、让利）均应反映在相应清单项目的综合单价中。不得出现任意一项单价材料以低于成本进行报价的重大让利。不得以自有机械闲置为由进行低成本报价。

2.2.6投标人应按工程量清单中列出的工程项目报综合单价和合价。任何有选择的报价将不予接受，每一项目只允许有一个报价。投标人未填综合单价或合价的工程项目，在项目实施后，招标人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价和合价内。

2.2.7工程量清单报价中的项目单价与其数量相乘的总和，应与投标报价汇总表总价及投标函中的投标报价相符，不符时对其总报价进行调整。

2.2.8本项目无价差调整。

2.3投标报价的计价方式

2.3.1本工程采用下列第 （1）种方式

（1）固定单价报价；

（2）固定总价报价；

（3）成本加酬金合同报价。

2.3.2实行固定价格进行包干的招标人在编制招标控制价时对分部分项工程和技术措施综合单价已考虑风险因素，投标人应结合市场情况自主确定风险费用。

2.4合同价的调整

2.4.1投标人的报价为一次性报价，除税费（投标时增值税采用一般计税法，按当前国家规定9%执行）可因国家政策性调整外，在投标有效期及合同履约期内，综合单价固定不变。

3、工程量清单与计价表（另行单独成册出版，投标人需提供报价电子版并U盘封装）

第七章、质保期

符合新版《建设工程质量管理条例》中关于质量保修期的要求。

附件：1、维修方案

2、已有建筑物的原图纸电子版

第八章、评分要求

| 项 目 |  | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 （70分） | 投标报价 | 70 | 以各投标人有效的最低报价为基准价，投标报价等于基准价的得70分,其它投标报价的报价得分为(评标基准价/投标报价)×70。计算按四舍五入后保留小数点后两位小数。 |
| 技术部分 （30分） | 业绩 | 10 | 投标人自2017年7月至今，具有类似项目经营业绩，每提供一个得2分，最高得10分。 |
|  | 施工组织设计 | 10 | 方案针对性强，施工部署全面的得8-10分； 方案合理，施工部署现场指导性一般的得5-7分； 方案基本合理，但存在一些问题的得0-4分。 |
|  | 质保期 | 10 | 在满足招标文件要求的基础上，每增加一年得2分，最高得10分。 |

第九章、投标文件格式

（项目名称）      标段施工招标

投  标  文  件

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

年         月         日

目    录

一、投标函

二、承诺书

三、法定代表人身份证明

四、授权委托书

五、项目管理机构

六、资格审查资料

七、施工组织设计

一、投标函

致：                              （招标人名称）

(一) 根据已收到的                          工程（以下简称“本工程”）的招标文件，遵照国家、省、市的规定，在勘察现场并充分研究本工程招标文件的全部内容后，我方投标总价为¥：        （大写：     元），同时承诺本项目结算总价不超过我方投标总价。

如果我方中标，我方保证按照合同约定或现场指令的开工日期开始本工程的施工，2019年9月15日之前竣工，在满足招标文件要求的基础上质保期增加      年。我方同意本投标函在招标文件规定的递交投标文件截止时间后、投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

二、承诺书

我公司郑重承诺：

一、近三年没有被责令停业；没有被暂停或取消投标资格；没有财产被接管或冻结；没有骗取中标或严重违约或重大工程质量安全问题；没有拖欠农名工工资。

二、若我公司中标，我方承诺按照招标人的进度要求，依据方案、规范、设计等规定，合法合规组织维修工作。若我公司未能按进度和规范完成相关工作，我公司愿意接受人民币贰万元整的违约罚款。

三、保证工程质量、安全、进度满足招标文件要求，并保证符合国家和工程所在地地方之法律法规、规范和行业标准。

四、我公司对在本次投标过程中所提供的资料及承诺的真实性及有效性负责。如有虚假，愿承担一切法律后果。

五、我公司对在本次投标过程中所提供的资料及承诺的真实性及有效性负责。如有虚假，愿承担一切法律后果。

特此承诺。

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年        月        日

三、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

# 四、授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                  （项目名称）投标文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：30日历天。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证明

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字）

身份证号码：

年        月        日

五、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

（二）简历表

附1:项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

附2:项目负责人授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方项目负责人。项目负责人根据授权，以我方名义全权负责该项目的施工工作，其法律后果由我方承担。

委托期限：自甲方发布的开工日期开始，至工程施工完成为止。

附：项目负责人身份证明

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字）

身份证号码：

年        月        日

六、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件并加盖投标单位公章。

（二）企业其他情况

七、施工组织设计

1．投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

（1）施工现场部署；

（2）施工方案；

（3）施工进度安排；

（4）施工机具及劳动力安排。

联 系 人：郭先生

联系电话：0713-8396805

黄冈卓诚房地产开发有限公司

2019年8月20日