黄冈产业园停车场项目方案设计询价公告

依据《关于黄冈产业园停车场项目可行性研究报告的批复》（黄高新经发审批【2022】8号）和工程管理部《工作互提单》的需求,依据《黄冈融创建设投资有限公司内部招标采购制度（试行）》，为推进黄冈产业园停车场项目的建设，现对黄冈产业园停车场项目方案设计进行询价，欢迎合格的供应商参于报价。

- 项目名称：黄冈产业园停车场项目方案设计（以下简称“本项目”）。

二、采 购 人：黄冈融创建设投资有限公司。

三、采购方式：询价（合理最低价中标）。

- 四、采购范围：本项目总用地约93.43亩，拟建地上停车场。停车场及道路面积约48761平方米，其中包括地面停车场及场内车道、照明工程等配套设施;建筑面积约 2806.04平方米，包括附属用房、管理用房以及综合服务楼。本项目共设置停车位878个，兴黄路东侧，府前路北侧停车场为普通车辆停车场，设置绿化停车位73个，充电停车位13个;东山路南侧，龙山路北侧停车场为普通车辆停车场，设置绿化停车位 307个，充电停车位78个;邾城大道西侧，三江路北侧为普通车辆及货车停车场，设置绿化停车位196个，充电停车位52个，货车停车位159 个。停车场普通停车位内部通道宽度6米，货车停车位内部通道宽度 9米，允许双向通行。停车场出入口设置机动车限速、让行标志标线，同时建设停车收费站亭。项目配置景观绿化，绿地面积约为 16495.76平方米。

五、采购内容：本项目设计为概念性方案设计、规划方案设计、修建性规划方案设计，涉及规划土地内相关建筑物、构筑物的全部方案设计，并包含根据招标人的要求进行项目规划方案的报批（如本项目分期施工，除整体项目的规划方案报批，还包括分期项目的规划方案报批）和其它部门及后续设计阶段的配合工作等服务。

六、服务期：按招标人的要求时间完成方案设计及设计配合。

- 七、控制价：本项目控制价为75000.00元，此价格为包干价，包括为完成本项目方案设计工作所需的专家评审费、差旅费、设计费、材料打印费、报告评审费、风险费、税金等一切费用，采购人不再额外承担其他任何费用。

- 八、付款方式：（1）在本项目整体方案设计（单个地块方案设计）通过政府部门审查并出具咨询成果后，招标人向投标人付至整体服务费（单个地块服务费）的80%；（2）在投标人配合施工图设计单位完成制作整体（单个地块）总图、建筑、结构、机电、室外管线综合等全部专业的施工图设计文件后，招标人向投标人付清整体服务费(单个地块服务费）的剩余款项；（3）每次支付服务费前投标人须提供相应金额的增值税专用发票，税费由投标人承担。

九、供应商资格要求

1、报价人具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照。【复印件、盖章】

2、具备工程设计综合资质甲级或建筑行业甲级或建筑行业（建筑工程）甲级设计资质（提供盖章复印件）

3、 人员资格要求：拟担任本项目的设计负责人须具有一级注册建筑师资格证书且技术职称为相关专业高级工程师（提供盖章复印件），且为本单位员工，必须人证合一和提供社保缴纳证明。（由企业注册地行政主管部门出具或社保网站打印，具有检验码或社保局盖章)

4、 业绩要求：投标人近三年（2019年3月至投标截止日）至少承担过一项投资额在2500万及以上的市政类项目方案设计业绩（提供加盖公章的合同协议书，业绩认定时间以合同签订时间为准)。

5、信誉要求：（1）没有被依法暂停或者取消投标资格； （2）没有被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； （3）没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；（4）没有被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统” （ www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单；（5） 没有被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；（6）在近三年内投标人或其法定代表人没有行贿受贿犯罪行为。

6、本次招标不接受联合体报价。

7、报价人自行组织现场踏勘。

十、其他要求

1、本项目暂定三个地块（兴黄路东侧，府前路北侧用地为5.93亩；东山路南侧，龙山路北侧长河西路西侧用地为30.7亩；邾城大道西侧，三江路北侧用地为56.8亩。），如不具备同时进行方案设计工作的条件，根据实际完成情况可以对已完成的单个地块的方案设计费用进行结算，设计费按照已完设计方案占地面积和总占地面积的比例计算，并按照第八条的付款条件支付。

2、若本项目实际项目总用地面积超出93.43亩，则按中标价进行结算，若实际总用地面积不足93.43亩，则金额为实际项目总用地面积/93.43亩*投标报价。（最终结算金额结合本条1、2款根据实际情况确定。）投标人不得以此向采购人提出其他费用补偿，且不视为采购人违约。

3、不符合供应商资格要求的，投标文件无效。

十一、报价人响应文件在需要加盖公章及签字的地方盖章签字，所提供的复印件必须加盖公章。报价文件递交的截止时间（报价截止时间，下同）为2022年3月7日上午10时30分，地点为黄冈产业园融创建投公司9楼918室。报价文件需密封，否则按照废标处理。逾期送达的或者未送达指定地点和未按要求密封的报价文件，采购人不予受理。

十二、联系方式：易先生（0713-8396821）。

2022年3月4日

附件：

报  价  书

致：黄冈融创建设投资有限公司

我公司收到贵公司黄冈产业园停车场项目方案设计询价公告，遵照国家、省、市的规定，在考察现场并充分研究黄冈产业园停车场项目方案设计（项目名称）（以下简称“本工程”）询价公告的全部内容后，我方报价为：    元，此价格为包干价，包括为完成本项目方案设计工作所专家评审费、差旅费、设计费、材料打印费、报告评审费、风险费、税金等一切费用，采购人不再额外承担其他任何费用。

报价人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

响应文件相关附件：

一、授权委托书

本人     （姓名）系         （报价人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改

（项目名称）的报价文件和处理招报价期间有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、委托人身份证明

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字）

身份证号码：

年       月        日

二、承   诺  书

我公司郑重承诺：

一、没有被依法暂停或者取消投标资格； 没有被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；没有被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统” （ www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单；没有被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；在近三年内投标人或其法定代表人没有行贿受贿犯罪行为。

二、我公司对本次报价申请中提供的所有资料的真实性及有效性负责,如有虚假,将视同放弃报价资格。

三、如该项目中标，我公司将无条件接受询价文件的全部条款、在签订合同时不再向采购人提出附加条件，否则采购人有权取消我公司中标资格，并重新招标。

四、我公司承诺如根据现场实际情况，招标范围增加或者减少，设计费按照询价文件相关要求结算，不视为招标人违约。

特此承诺。

报价人：  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

年    月    日

三、营业执照、资质、人员资质、业绩

【注：报价人需提供营业执照、资质证书、人员资质、业绩复印件。】